Obec Urbanice

Usnesení č. 80/9/2026

Zastupitelstvo obce Urbanice na svém 9. zasedání dne 
02.10.2026 projednalo a schvaluje ověřovateli zápisu pana Aleše Nesládka a paní Marii Rokytovou a zapisovatelem pana Ing. Jana Poláka DiS.

Schváleno hlasováním. Pro 4 Proti 0, Zdržel 0

Usnesení č. 81/9/2026

Zastupitelstvo obce Urbanice na svém 9. zasedání dne 02.10.2026 projednalo a schvaluje program 9. mimořádného zasedání obce Urbanice v roce 2026.

Schváleno hlasováním. Pro 4 Proti 0, Zdržel 0

Usnesení č. 82/9/2026

Zastupitelstvo obce Urbanice na svém 9. mimořádném zasedání dne  02.10.2026, projednalo a schválilo Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.11.2025 podle §2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Prodlužuje se termín dokončení stavby do 15.11.2026 a cena díla se navyšuje o 28 832,87 Kč bez DPH.

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH  ………………………. 13 171 854,14 Kč

Více a méně práce ……………………………………………        28 832,87 Kč

Nová cena díla bez DPH …………………………………….. 13 200 687,01 Kč

Zastupitelé pověřuji starostu pana Jana Vyčítala podepsáním Dodatku č.3 SOD smlouvě uzavřené dne 12.11.2025.

Schváleno hlasováním. Pro 4 Proti 0, Zdržel 0

Usnesení č. 83/9/2026

Zastupitelstvo obce Urbanice na svém 8. zasedání dne  15.09.2026, projednalo a schválilo úpravu rozpočtu RO5/2026.

Schváleno hlasováním. Pro 4 Proti 0, Zdržel 0

Vyvěšeno od 03.10.2026 do 19.10.2026 na web. stránkách obce a ve vývěskové tabuli obce.

__________________			________________________

Jan Vyčítal v.r.				           Ing. Jan Polák DiS.v.r.

starosta obce				          místostarosta obce